## Slide 1
Reunión de Seguimiento
08 de Agosto de 2016

## Slide 2
Hitos de la semana
Área Mantención:
Implementación SGD RSA-> Calibración y reportería.
Paso a producción KOMATSU -> Viernes 05 de Agosto.
Carga de metas requerimientos SODEXO (*).
Carga base de personas “Tres Montes” -> Lunes 25. (*)
Área Proyectos:
Inicio Diseño SGD Nuevo
Inicio desarrollo incorporación de versiones perfiles en Komatsu.
Desarrollo de tickets pruebas módulo “Multiempresa”.
Ejecución de pruebas tablets:
  Proceso asíncrono
  Proceso desconectado

## Slide 3
Hitos de la semana pasada
Área Mantención:
Implementación SGD RSA-> Calibración, Feedback, reportería.
Paso a producción .
Desarrollo de seguimiento SGD Consalud.
Carga de metas requerimientos SODEXO (*).
Área Proyectos:
Desarrollo de tickets pruebas módulo “Multiempresa”.
Ejecución de pruebas tablets:
  Proceso asíncrono
  Proceso desconectado

## Slide 4
Compromisos

## Slide 5
Análisis - Requerimiento de errores
Chart: Requerimientos por Estados
| Pendiente | Análisis | Validación | Desarrollo | Cerrado
Cantidad | 16 | 1 | 5 | 10 | 23
Chart: Detalle por Proyectos
| Beca | HCM | Mallas
Pendiente | 7 | 9
Análisis | 1
Validación | 2 | 2
Desarrollo | 1 | 8 | 2
Cerrado | 1 | 21 | 1

## Slide 6
Análisis - Requerimiento Habitat
Chart: Requerimientos Habitat
| segunda etapa | Realizados | Abiertos
 | 41 | 14 | 48
Chart: Estado requerimientos realizados
| Abiertos | Desarrollo | Análisis
 | 48 | 13 | 1

## Slide 7
Desarrollo
QA
Cerrados
Nuevos
Administración de Cambios. Ciclo de Tickets HCM
Errores
Nuevo Desarrollo

## Slide 8
Desarrollo
QA
Cerrados
Nuevos
Administración de Cambios. Ciclo de Tickets SGD
Errores
Nuevo Desarrollo

## Slide 9
Desarrollo
QA
Cerrados
Nuevos
Administración de Cambios. Ciclo de Tickets HCM
Errores
Nuevo Desarrollo

## Slide 10
Desarrollo
QA
Cerrados
Nuevos
Administración de Cambios. Ciclo de Tickets SGD
Errores
Nuevo Desarrollo

## Slide 11
Mantención y Proyectos
Mantención
Proyectos
QA y Otros
SGD

## Slide 12
Mantención y Proyectos
Mantención
Proyectos
QA y Otros
SGD

## Slide 13
Tickets Envejecidos

## Slide 14
Certificaciones – Avance Semanal

## Slide 15
Ciclo de certificación

## Slide 16
Certificaciones – Clasificación de errores

## Slide 17
Indicadores Intervals

## Slide 18
Indicadores Intervals

## Slide 19
Indicadores
Soporte TI

## Slide 20
Indicadores
Soporte TI

## Slide 21
Hitos de la semana
Área Mantención:
Implementación SGD RSA-> Calibración y reportería.
Paso a producción Colbún -> Lunes 08 de Agosto.
Paso a producción Cruz Verde ->.
Paso a producción BECH ->.
Carga información histórica Cruz Verde -> Entrega QA.
Carga evaluaciones “Tres Montes” -> Entrega QA.
Carga de metas requerimientos SODEXO (*).
Carga base de personas “Tres Montes” -> Fase revisión de información internamente.
Área Proyectos:
Inicio Diseño SGD Nuevo
Inicio desarrollo incorporación de versiones perfiles en Komatsu.
Desarrollo de tickets pruebas módulo “Multiempresa”.
Ejecución actualización perfiles de desarrollo Komatsu ->
  Paso a producción actualización de perfiles de desarrollo
Ejecución de pruebas tablets:
  Proceso asíncrono
  Proceso desconectado

## Slide 22
Muchas Gracias