Minuta Reuniones

DL / Gerencia Tecnología

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistentes | **Equipo Tecnología** (ET)  Jorge Herrera (JH)  Yara Martínez (YM)  Bárbara Contreras (BC)  Cecilia Acuña (CA)  Cristobal Fritz (CF)  Fred Campanini (FC~~)~~  Jaime Valencia (JV)  Andrés Santa María (AS)  Jesús Díaz (JD) | | | | Jonathan Olivares (JO)  José Antonio Aguilera (JA)  Marcos Arriagada (MA)  Sergio Pacheco (SP)  Valeska Villagrán (VV)  Rodrigo Flores (RF)  Johanna Ruiz (JR)  Marcelo Collipal (MC)  Nicolás Vergara (NV)  Marcelo Hinojosa (MH) | | |
| Fecha | 11-04-2016 | | | | | | |
| Lugar | Puerto Varas. | | | | | | |
| Objetivos de la reunión | | | | | | | |
| * Informa de los avances de la semana anterior y los compromisos de la siguiente semana. | | | | | | | |
| Temas tratados | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | NV | * Aumento el cierre de ticket la semana anterior, debido a los paso a producción. * Hay cuatro personas trabajando en SGD Mantención.   JH   * Solicita mayor organización para evitar errores (ya que olvidaron unos ticket, solicita que no vuelva a ocurrir) | | JD | * Informa que no tiene forma de aterrizar su estimación por la cantidad de pruebas que debe realizar en los distintos SGD.   JH   * Solicita organizarse mejor, mientras se gestiona la nueva infraestructura. Con el formato multiempresa no debería tener ese problema.   YM   * Recuerda que para lograr botar up-side se requiere el formato multiempresa. | | YM | * Solicita a Fred ingresar sus horas de implementación para poder Cerrar Consalud. | | JH | * Solicita verificar problema de clave con Komatsu, para solucionarlo de raíz, ya que al no tener mantenedores no hay otra forma de interactuar. * Recuerda que no deberíamos poder ver la clave de los colaboradores, debería estar encriptada. | | NV | * Próximas fechas:   + Tres montes (SGD) -> Jueves 14   + Hay que planificar prueba de carga de Scorm. | | | | | | | | |
| **Compromiso** | | **Responsable** | **Fecha Reunión** | **Fecha compromiso** | | **Status** | **Observaciones** |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| Próxima reunión | | | 18/04/2016 | | | | |