Minuta Reuniones

DL / Gerencia Tecnología

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistentes | **Equipo Tecnología** (ET)  Jorge Herrera (JH)  Yara Martínez (YM)  Bárbara Contreras (BC)  Cecilia Acuña (CA)  ~~Cristobal Fritz (CF)~~  Fred Campanini (FC)  Jaime Valencia (JV)  Andrés Santa María (AS)  Jesús Díaz (JD)  Alejandro Sarmiento (ALS) | | | | Jonathan Olivares (JO)  José Antonio Aguilera (JA)  Marcos Arriagada (MA)  Sergio Pacheco (SP)  Valeska Villagrán (VV)  Rodrigo Flores (RF)  Johanna Ruiz (JR)  Marcelo Collipal (MC)  Nicolás Vergara (NV)  ~~Marcelo Hinojosa (MH~~) | | |
| Fecha | 13-06-2016 | | | | | | |
| Lugar | Puerto Varas. | | | | | | |
| Objetivos de la reunión | | | | | | | |
| * Informa de los avances de la semana anterior y los compromisos de la siguiente semana. | | | | | | | |
| Temas tratados | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | NV | * Ya se puso fecha de entrega y paso a producción a multiempresa * Para perfiles de desarrollo komatsu se terminó de desarrollar la dimensión que faltaba “documentos” y ya está en QA. * Se analizaron e identificado los reportes que son necesarios para el sistema, con el fin de desarrollarlos prontamente. | | JH | * Solicita a ET que estén todos los desarrollos o correcciones, que se deben incluir en el paso a producción, listos esta semana, para que la semana siguiente se realicen las pruebas necesarias. * Para el Importador, con quien se pueden validar los campos que deben ser obligatorios?   YM   * Lo ideal es que para cada portal se pudiera configurar los campos, ya que sería una limitante solicitar datos adicionales a los clientes.   JH   * El problema de configuraciones individuales es que se generan problemas de convivencia con otras funcionalidades. Solicita a AS hacer un análisis del sistema para verificar las funcionalidades afectadas por la falta de datos. | | JD | * El miércoles están planificadas las pruebas de estrés en producción. | | JH | * Para la reunión del miércoles, revisar el ítem tecnología 2016, tiene demasiadas horas. * Mauricio Rodríguez se va a contactar con JA para comenzar con las reuniones SGD, con el fin de ir obteniendo información de las nuevas funcionalidades que se desean agregar. * También se comenzará el trabajo de análisis de mentoring. | | YM | * Para Komatsu los perfiles de desarrollo File Server, tienen fecha de compromiso.   JH   * Se revisará para cumplir con la entrega a tiempo. | | JH | * Esta semana se parará el mantenedor de mallas a producción * Andrés averiguará si es posible poner a prueba en Certifica producción Mallas- Catálogo- Postulador interactuando entre ellos. Su respuesta es para la próxima semana. * JA Se tiene que organizar con servicios para capacitarlas en postulador y catálogo. | | | | | | | | |
| **Compromiso** | | **Responsable** | **Fecha Reunión** | **Fecha compromiso** | | **Status** | **Observaciones** |
| Generar un gráfico de movimiento de ticket que sea más fácil de leer | | NV | 23-05-2016 |  | | Nok |  |
| Para errores QA, chequear como medir los errores, se requiere estadística. | | NV | 30-05-2016 |  | | Nok | con JD |
| Revisar los ticket HCM que aparecen como asignados a JA | | JA | 06-06-2016 |  | | Nok |  |
| Realizar pruebas de Estrés nueva arquitectura en producción | | JD | 06-06-2016 |  | | Nok | Se realizaron las pruebas en QA, ya están completas |
| Para importador se debe hacer un análisis del sistema para verificar las funcionalidades afectadas por la falta de datos. (si se hacen configuraciones individuales por portal) | | AS | 13-06-2016 |  | | Nok |  |
| Revisar Tecnología 2016, en reunión del miércoles, tiene muchas horas | | NV | 13-06-2016 |  | | OK |  |
| Revisar la fecha de compromiso de los perfiles de desarrollo file Server | | AS | 13-06-2016 |  | | Nok |  |
| Revisar si es posible poner a prueba en portal Certifica Mallas- Catálogo- Postulador interactuando. | | AS | 13-06-2016 |  | | Nok |  |
| Organizar con las chicas de servicio la capacitación de postulador y catálogo. | | JA | 13-06-2016 |  | | Nok |  |
| Próxima reunión | | | 20/06/2016 | | | | |