Minuta Reuniones

DL / Gerencia Tecnología

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistentes | **Equipo Tecnología** (ET)  Jorge Herrera (JH)  Yara Martínez (YM)  Bárbara Contreras (BC)  Cecilia Acuña (CA)  Cristobal Fritz (CF)  Fred Campanini (FC)  Jaime Valencia (JV)  Andrés Santa María (AS)  Jesús Díaz (JD)  Alejandro Sarmiento (ALS) | | | | ~~Jonathan Olivares (JO)~~  José Antonio Aguilera (JA)  Marcos Arriagada (MA)  Sergio Pacheco (SP)  Valeska Villagrán (VV)  Rodrigo Flores (RF)  Johanna Ruiz (JR)  Marcelo Collipal (MC)  Nicolás Vergara (NV)  Marcelo Hinojosa (MH)  Patricio Sazo (PS) | | |
| Fecha | 11-07-2016 | | | | | | |
| Lugar | Puerto Varas. | | | | | | |
| Objetivos de la reunión | | | | | | | |
| * Informa de los avances de la semana anterior y los compromisos de la siguiente semana. | | | | | | | |
| Temas tratados | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | NV | * Durante esta semana se analizarán los temas pendientes de RSA con Mauricio Rodriguez. * En cuanto a los perfiles de desarrollo de Komatsu se encuentran en revisión por el cliente.   VV   * Enviaron observaciones, pero hasta el momento son solo errores de datos que ellos enviaron.   YM   * EL tiempo que se demorará el paso a producción después de que el cliente valide los datos, es de 24 horas, se han producido cambios en ese compromiso?   NV   * Se mantiene el tiempo comprometido. | | JH | * En relación a los compromisos, solicita posponer en dos semanas el compromiso a su cargo, ya que esta semana sale de vacaciones y no podrá realizar los cambios.   RF   * Se compromete a revisar su compromiso pendiente durante esta semana. | | YM | * Solicita a NV revisar la consistencia de los colores de entre proceso y leyenda de gráfico de ticket HCM. | | JH | * Solicita a NV revisar los ticket que aparecen para BECH, Nexus y Colbún. | | YM | * Solicita informar si han logrado replicar el error que se produce en SGD Cruz Verde con el botón Finalizar?   JD   * Está revisando el error pero aun no logra replicarlo, lo que ocurre es que cuando los colaboradores cierra la ventana y vuelven ingresar, el sistema indica que presionaron el botón finalizar, el plan de acción aparece con estado Fijada y la evaluación como validada.   JH   * Hay que agregar log a esa parte del sistema para lograr registrar los datos para identificar el error. | | JH | * Solicita a SP cambiar el estado del ticket más antiguo, se debe actualizar a su estado actual (en desarrollo) | | YM | * En relación al mantenedor de perfiles desarrollo, si se han generado problemas porque no se están generando versiones ante los cambios que realizan los clientes, es mejor que se retire de producción. | | JH | * En cuanto a los tickets envejecidos, solicita que en la próxima reunión se fijen las fechas para los ticket con estado “ninguno”. | | YM | * Consulta que ocurrió con Select survey y evaluaciones sueltas.   AS   * En cuanto a select survey, JO lo revisó y concluyó que es relativamente sencillo conseguir que la academia se comunique con su base de datos, para conseguir la información de la encuesta de satisfacción, pero su desarrollo se debe planificar.   JH   * Se está analizando la mejor forma de construirlo, pero lo más factible es realizarlo con Jasper, consultando directamente a la base de datos (sin datamart). * Ambos casos deberían tener tickets abiertos, NV debe revisar si hay un ticket relacionado a cada uno de los temas, de ser así se deben reabrir, de otra forma se deben generar nuevos. | | YM | * Solicita ordenar indicadores interval dependiendo de la cantidad horas, de mayor a menor. | | | | | | | | |
| **Compromiso** | | **Responsable** | **Fecha Reunión** | **Fecha compromiso** | | **Status** | **Observaciones** |
| Revisar como se continuará con reporte de costos por centro de costos y vista mallas. | | MC | 04-06-2016 |  | | Nok |  |
| Se compromete a revisar tablero de Mantención y proyectos HCM (ppt). Porque pierde el sentido, se debe mejorar. | | JH | 04-06-2016 |  | | Nok |  |
| Revisar carga inicial para ver si los datos recibidos estaban correctos a la importación masiva ya se realizaron. | | RF | 04-06-2016 |  | | Nok |  |
| Revisar la consistencia entre los colores del proceso y los de la leyenda del gráfico en la ppt de ticket HCM. | | NV | 11-07-2016 |  | | Nok |  |
| Revisar cuales son los ticket que aparecen de BECH, Nexux y Colbún. | | NV | 11-07-2016 |  | | Nok |  |
| Agregar log para SGD Cruz verde, para identificar el error que proboca el cambio de estado del plan y la activación del botón finalizar. | | CF | 11-07-2016 |  | | Nok |  |
| Actualizar estado de ticket 1094 | | SP | 11-07-2016 |  | | OK |  |
| Retirar de Producción mantenedor de perfiles dedesarrollo Komatsu. | | NV | 11-07-2016 |  | | Nok |  |
| Revisar si hay un tickets relacionados con Select Survey y evaluaciones sueltas, de ser así se deben reabrir, de otra forma se deben generar nuevos tickets. | | NV | 11-07-2016 |  | | Nok |  |
| Ordenar indicadores Interval según columna días. | | NV | 11-07-2016 |  | | Nok |  |
| Próxima reunión | | | 18/07/2016 | | | | |