Minuta Reuniones

DL / Gerencia Tecnología

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistentes | **Equipo Tecnología** (ET)  Jorge Herrera (JH)  Yara Martínez (YM)  Bárbara Contreras (BC)  Cecilia Acuña (CA)  Cristobal Fritz (CF)  Fred Campanini (FC)  Jaime Valencia (JV)  Andrés Santa María (AS)  Jesús Díaz (JD)  Alejandro Sarmiento (ALS)  Moises Godoy (MG) | | | | Jonathan Olivares (JO)  José Antonio Aguilera (JA)  Marcos Arriagada (MA)  Sergio Pacheco (SP)  Valeska Villagrán (VV)  Rodrigo Flores (RF)  Johanna Ruiz (JR)  Marcelo Collipal (MC)  Nicolás Vergara (NV)  Marcelo Hinojosa (MH)  Patricio Sazo (PS) | | |
| Fecha | 22-08-2016 | | | | | | |
| Lugar | Puerto Varas. | | | | | | |
| Objetivos de la reunión | | | | | | | |
| * Informa de los avances de la semana anterior y los compromisos de la siguiente semana. | | | | | | | |
| Temas tratados | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | RF | * Los eventos históricos de Cruz Verde ya están en producción. La segunda carga está comprometida para el 24 de agosto. * Lo de Colbún ya se entregó en QA, en cuanto se valide se realizará el paso a producción. | | YM | * En Tres Montes faltan alrededor de 100 documentos. * Como los documentos venían sin Rut, se debía informar al cliente en que columna se debían agregar los Rut, de otra forma la información va a llegar con diferencias.   NV   * Se encontraron archivos con error.   YM   * Los archivos con error se deben devolver al cliente. | | JH | * En ppt de análisis hay que agregar como proyecto el SGD nuevo. | | YM | * Solicita poder revisar el informe de reportes antes de que pase a desarrollo (encuestas select survey) | | JH | * Hay que eliminar el ticket más antiguo de malla. | | YM | * El error en Komatsu, donde un solo usuario que utiliza IE 11 no registra avance de trabajo, que fue replicado por VV, debe ser revisado para encontrar una solución.   JH   * Solicita a AS revisar el error. | | JH | * Recuerda a desarrollo que comprometieron el paso a producción de multiempresa para la próxima semana. | | YM | * Para actualización de perfiles de desarrollo VV debe responder correo copiando a Javier (Komatsu) y a JH, porque el Excel enviado tiene nuevos cambios realizados por el cliente. * Para SGD Hábitat se solicita revisar los Excel para verificar que los datos SAP sean todos los que necesita SGD. * Para Colbún, se deben enviar los datos (regularización de Unidades Organizacionales) para que ellos lo validen. * Recuerda que el problema con el check en el player debe estar corregido antes del curso de los 5000 participantes. | | | | | | | | |
| **Compromiso** | | **Responsable** | **Fecha Reunión** | **Fecha compromiso** | | **Status** | **Observaciones** |
| Revisar cómo se continuará con reporte de costos por centro de costos y vista mallas. | | NV | 04-07-2016 |  | | Nok |  |
| Segunda carga histórica de Cruz Verde | | RF | 22-08-2016 | 24-08-2016 | | Nok |  |
| Los archivos con error de Tres Montes se deben devolver al cliente | | NV | 22-08-2016 |  | | Nok |  |
| Agregar Nuevo SGD a ppt de análisis | | JA | 22-08-2016 |  | | Nok |  |
| Cerrar el ticket más antiguo (modificar estilo página mallas) | | NV | 22-08-2016 |  | | Nok |  |
| Revisar error de usuario Komatsu (no registra avance) replicado por VV | | AS | 22-08-2016 |  | | Nok |  |
| Paso a producción multiempresa | | AS | 22-08-2016 |  | | Nok |  |
| Responder Correo de Komatsu con los cambios que realizaron a perfiles de desarrollo con copia a Javier y JH | | VV | 22-08-2016 |  | | Nok |  |
| Para Hábitat revisar Excel con datos SAP para verificar que sean todos los que requiere SGD. | | NV | 22-08-2016 |  | | Nok |  |
| Regularización de Unidades organizacionales está en QA, Enviar a Colbún para que lo validen. | | JR | 22-08-2016 |  | | OK |  |
| Próxima reunión | | | 29/08/2016 | | | | |