Minuta Reuniones

DL / Gerencia Tecnología

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistentes | **Equipo Tecnología** (ET)  Jorge Herrera (JH)  Yara Martínez (YM)  Bárbara Contreras (BC)  Cecilia Acuña (CA)  Cristobal Fritz (CF)  Fred Campanini (FC)  Jaime Valencia (JV)  Andrés Santa María (AS)  Jesús Díaz (JD)  Alejandro Sarmiento (ALS)  Moises Godoy (MG) | | | | Jonathan Olivares (JO)  José Antonio Aguilera (JA)  Marcos Arriagada (MA)  Sergio Pacheco (SP)  Valeska Villagrán (VV)  Rodrigo Flores (RF)  Johanna Ruiz (JR)  Marcelo Collipal (MC)  Nicolás Vergara (NV)  Marcelo Hinojosa (MH)  Patricio Sazo (PS) | | |
| Fecha | 29-08-2016 | | | | | | |
| Lugar | Puerto Varas. | | | | | | |
| Objetivos de la reunión | | | | | | | |
| * Informa de los avances de la semana anterior y los compromisos de la siguiente semana. | | | | | | | |
| Temas tratados | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | NV | * A Hábitat no le gusto la gráfica, ellos van a mandar sus diseños gráficos, para que se pueda diseñar según sus normas, ellos tienen procedimientos internos establecidos. * Se revisó el modelo Colbún. * No se ha avanzado en SGD nuevo.   JH   * Hay que avanzar en SGD nuevo, estamos entrampado. Recuerda que la fecha debía cambiar solo de noviembre a diciembre. | | JH | * Llegan 3 personas a trabajar a DL, al área comercial, un gerente y 2 comerciales. | | YM | * Solicita que le envíen el informe de los reporte de las encuestas de LMS almacenados en select Survey. | | CF | * Esta semana se terminará el ciclo de paso a producción. | | RF | * Solicita que para un próximo paso a producción se inicie el paso con un sitio con mayor control interno como Demo o certifica.   JH   * Aprueba la idea para lograr un mayor control de las fallas y evitar errores que puedan afectar a clientes. | | AS | * El error Scorm que se produjo la semana pasada era por problemas con el dominio DL.cl   JH   * Ese problema se ha repetido dos veces, poner mayor atención. | | YM | * EL cambio que realizaron a LMS cuando pasará a producción?   AS   * Debe estar antes del jueves.   YM   * Informar para que las chicas de servicio puedan hacer QA. | | YM | * Informa que revisará las horas de los proyecto de hábitat para poder establecer cuando se inicia verdaderamente los servicios, según contrato. | | RF | * Se está trabajando para poder solucionar los problemas de telefonía. | | NV | * Se comenzó con el desarrollo de hábitat. * Se finalizó la carga de tres montes. * En cuanto a la implementación de portal Cruz Blanca en drupal, JH se está haciendo cargo. | | YM | * Comenta que para las tablets, cuando se trabaja on-line, se debe comunicar con Sence inmediatamente, para el caso del of-line , se está revisando como se realizará la comunicación. Henry se está haciendo cargo, va gestionar una reunión con Sence. | | | | | | | | |
| **Compromiso** | | **Responsable** | **Fecha Reunión** | **Fecha compromiso** | | **Status** | **Observaciones** |
| Revisar cómo se continuará con reporte de costos por centro de costos y vista mallas. | | NV | 04-07-2016 |  | | Nok |  |
| Paso a producción multiempresa | | AS | 22-08-2016 | 02-09-2016 | | Nok |  |
| Para Hábitat revisar excel con datos SAP para verificar que sean todos los que requiere SGD. | | NV | 22-08-2016 |  | | Nok | El cliente aun no envía los servicios SAP. (en gestión) |
| Revisar informe de los reporte de las encuestas de LMS almacenados en select Survey con Yarita para validación | | JA | 29-08-2016 |  | | Nok |  |
| Término de ciclo de paso a producción | | CF | 29-08-2016 | 02-09-2016 | | Nok |  |
| Cambios en LMS pasaran a producción el jueves a más tardar e informar a servicio para QA. | | AS | 29-08-2016 | 01-09-2016 | | Nok |  |
| Próxima reunión | | | 05/09/2016 | | | | |