Minuta Reuniones

DL / Gerencia Tecnología

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistentes | **Equipo Tecnología** (ET)  Jorge Herrera (JH)  Yara Martínez (YM)  Cecilia Acuña (CA)  Cristobal Fritz (CF)  Jaime Valencia (JV)  Andrés Santa María (AS)  Jesús Díaz (JD)  Alejandro Sarmiento (ALS)  Moises Godoy (MG) | | | | Jonathan Olivares (JO)  José Antonio Aguilera (JA)  Marcos Arriagada (MA)  Sergio Pacheco (SP)  Valeska Villagrán (VV)  Rodrigo Flores (RF)  Johanna Ruiz (JR)  Marcelo Collipal (MC)  Nicolás Vergara (NV)  Marcelo Hinojosa (MH)  Patricio Sazo (PS) | | |
| Fecha | 05-09-2016 | | | | | | |
| Lugar | Puerto Varas. | | | | | | |
| Objetivos de la reunión | | | | | | | |
| * Informa de los avances de la semana anterior y los compromisos de la siguiente semana. | | | | | | | |
| Temas tratados | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | YM | * Para Habitát no se debe continuar con SGD hasta nuevo aviso, solo hay que continuar con HCM. * Los pendientes de tres montes son por parte del cliente. | | NV | * En Sodexo se realizaron los requerimiento, solo están pendiente las solicitudes adicionales.   YM   * Solicita que se generen los adicionales a la brevedad. | | NV | * La carga de datos 2016 de Colbún solo falta revisar los costos porque tienen un modelo diferente.   YM   * Sugiere reunirse con Rodrigo, Jaime y Andrés. | | YM | * Solicita que envíen por correo la información del problema con el browser (player negro) y como lo debe solucionar. * Komatsu solicito que solo se corrieran los perfiles de desarrollo y no las personas, solicita revisar el ETL para evitar incidencias. * Para Colbún si la sociedad contratante está en el campo UO, se debe realizar el paso a producción. | | JR | * Tres Montes no ha enviado su información porque están actualizando sus bases de datos y no dieron fecha de entrega. | | NV | * Las modificaciones del portal de Sodexo estarán en producción mañana y se espera la recepción de información del cliente. * El portal de Cruz Blanca en Drupal debe comenzar a funcionar esta semana porque el cliente lo va a utilizar. | |  |  | | | | | | | | |
| **Compromiso** | | **Responsable** | **Fecha Reunión** | **Fecha compromiso** | | **Status** | **Observaciones** |
| Revisar cómo se continuará con reporte de costos por centro de costos y vista mallas. | | NV | 04-07-2016 |  | | Nok |  |
| Paso a producción multiempresa | | AS | 22-08-2016 | 09-09-2016 | | Nok | cambia de fecha compromiso |
| Para Hábitat revisar excel con datos SAP para verificar que sean todos los que requiere SGD. | | NV | 22-08-2016 |  | | Nok | El cliente aun no envía los servicios SAP. (en gestión) |
| Revisar costos Colbún con Rodrigo, Jaime o Andrés | | NV | 05-09-2016 |  | | OK |  |
| Enviar a YM correo informativo con el problema del browser y como solucionarlo | | NV | 05-09-2016 |  | | Nok |  |
| Revisar ETL para carga de perfiles de Komatsu, no debe cargar personas. | | NV | 05-09-2016 |  | | OK |  |
| Pasar a producción Colbún si la sociedad contratante aparece en campo UO. | | RF | 05-09-2016 |  | | OK |  |
| Próxima reunión | | | 12/09/2016 | | | | |